| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sözleşme Sonrası Kontrol Süreci (Geçici-Kesin kabul ya da kabul işlemi) İş Akış Şeması |
| --- |
| İşlem / İş Akışı | Sorumlular | Faaliyet | Dokümantasyon / Çıktı |
|  | Genel evrak kayıt memuru | Yüklenicinin sunmuş olduğu geçici kabul, kesin kabul ya da kabul başvuru yazısının kaydedilmesi |  |
|  | 1-Genel Sekreter | Üniversitemize diğer kurum, kuruluş, firma ve şahıslardan gelen yazıların elektronik belge yönetim sistemi üzerinden ilgili Daire Başkanlığına sevk edilmesi |  |
|  | 1-İlgili Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı | Yüklenicinin başvurusu üzerine işin ön incelemesi yapılmak üzere denetim görevlilerinin iş yerine gönderilmesi ve bu ön inceleme esnasında yüklenicinin de iş yerinde hazır bulunması için tebliğ yapılması | Tebliğ yazısı |
|  | 1-Denetim görevlileri | Denetim görevlileri tarafından ön inceleme yapılıp, iş kabule hazırsa kabul teklif belgesinin düzenlenerek idareye gönderilmesi; iş kabule hazır değilse ön inceleme tutanağının düzenlenerek idareye gönderilmesi | Kabul Teklif Belgesi, Ön İnceleme Tutanağı |
|  | 1-Şube Müdürü 2-Daire Başkanı | Denetim görevlilerinin yapmış olduğu tespitlere göre yeniden işin ön incelemesinin yaptırılması ya da kabul komisyonunun oluşturularak iş yerine gönderilmesi ve kabul esnasında yüklenicinin de iş yerinde hazır bulunması için tebliğ yapılması | Komisyon teşkili yazısı, Tebliğ yazısı |
|  | 1-Kabul Komisyonu | Komisyon iş yerine gittiğinde; iş kabule hazır değilse durumu tutanakla tespit eder ve idareye bildirir, iş kabule hazırsa muayene ve incelemelerine başlar. | Kabule hazır olmadığına dair tutanak |
|  | 1-Kabul Komisyonu | Komisyon yapmış olduğu inceleme ve muayene sonucunda; işte eksik yoksa kabul tutanağını düzenleyerek yüklenici ile imza altına alır ve idareye gönderir, işte kabule engel olmayan eksikler varsa kabul tutanağı ile birlikte eksikleri ve verilmesi gerekli süreyi içerir tutanağı düzenler ve kabul tutanağını idareye eksik tutanağını denetim görevlileri ve yükleniciye bildirir. | Kabul tutanağı, Eksikleri gösterir tutanak |
|  | 1-Denetim görevlileri | Denetim görevlilerince kabul komisyonunun tespit etmiş olduğu eksik ve kusurların giderilip giderilmediği tespit edilerek durumun düzenlenecek bir tutanakla idareye bildirilmesi | Eksik ve kusurların giderilip giderilmediğine dair tutanak |
|  | 1-İlgili Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı | Kabul komisyonunun tespit ettiği eksik ve kusurların yüklenici tarafından giderilmemesi sebebiyle anılan eksik ve kusurların yüklenici hesabına Kamu İhale Kanununda gösterilen usullerden biri ile giderilmesi | Eksikliklerin yüklenici hesabına giderilmesi alt sürecinde düzenlenmesi gereken belgeler |
|  | 1-Daire Başkanı | Kabul tutanağının harcama yetkilisince onaylanarak bir nüshasının da yükleniciye verilmesi |  |
| MEVZUAT: Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11. maddesi, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 41. ve 44. maddeleri, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 44. maddesi |

# Text boxes

Yüklenicinin başvurusu

Gelen evrakın sevk edilmesi

Denetim görevlilerinin işyerine gönderilmesi ve bu durumun yükleniciye tebliği

Ön inceleme sonucu iş kabule hazır mı?

Ön incelemenin yapılması

HAYIR

EVET

Komisyona göre iş kabule hazır mı?

EVET

HAYIR

İşte kabule engel olmayan eksikler var mı?

HAYIR

2

EVET

1

1

EVET

HAYIR

Kabule engel olmayan eksikler giderilmiş mi?

2

İdare tarafından yüklenici hesabına eksikliklerin giderilmesi

Daire Başkanlığımızın İhale İşleri ve Sözleşme Sonrası Kontrol Süreci İş Akış Şemaları

Kabul tutanağının onaylanarak bir nüshasının yükleniciye verilmesi